2

  Приложение № 7
к муниципальной программе

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проживающих на территории

муниципального округа 

город Партизанск Приморского края»,
утвержденной постановлением

администрации муниципального округа 

город Партизанск Приморского края
  от                  от                                                             от 21 августа 2026 г. №1660-па               №

      г. №        -па 

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы 

и план Реализации
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Срок реализации
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

	
	
	
	Дата начала реализации
	Дата окончания реализации
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проживающих на территории муниципального округа город Партизанск Приморского края»

	1
	Основное мероприятие: «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории муниципального округа город Партизанск Приморского края»
	Отдел по учету и переселению граждан


	2027 г.
	2031 г.
	Проведение мероприятий по сносу 58 многоквартирных жилых домов и исключению из Реестра объектов недвижимости

	1.1
	Получение проектов организации работ по сносу многоквартирных жилых домов признанных аварийными и подлежащими сносу
	Отдел по учету и переселению граждан
	2027 г.
	2031 г.
	Проект сноса объекта капитального строительства в целях обеспечения безопасности проводимых работ по сносу аварийных домов

	1.2
	Снос аварийных многоквартирных домов
	Отдел по учету и переселению граждан
	2027 г.
	2031 г.
	Снос аварийных домов

	1.3


	Определение размера возмещения (выкупной стоимости) за один квадратный метр общей площади изымаемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах
	Отдел по учету и переселению граждан


	2027 г.
	2031 г.
	Определение выкупной стоимости за изымаемые жилые помещения в аварийных домах

	1.4


	Проведение независимой строительно-технической экспертизы
	Отдел по учету и переселению граждан


	2027 г.
	2031 г.
	После получения строительно-технической экспертизы появятся основания для переселения граждан из аварийного жилищного фонда 

	1.5
	Проведение технической инвентаризации расселенных домов с целью исключения из объектов недвижимости
	Отдел по учету и переселению граждан
	2027 г.
	2031 г.
	Исключение 58 аварийных домов из объектов недвижимости после их сноса

	2.
	Основное мероприятие: «Жилье»
	Отдел по учету и переселению граждан
	2027 г.
	2031 г.
	Переселение 743 человек из аварийных домов, общей площадью 

13 739,6 кв. м.



	2.1
	Приобретение благоустроенных жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе домах, строительство которых не завершено) для дальнейшего предоставления нанимателям, возмещение собственникам за изымаемые жилые помещения в аварийном жилищном фонде
	Отдел по учету и переселению граждан
	2027 г.
	2031 г.
	Выкуп 235 жилых помещения общей площадью

9 040,20 кв. м.

Приобретение 127 жилых помещений общей площадью

4 699,4 кв. м.                  



